附件2

林芝市本级养老服务平台建设项目

项目支出绩效自评报告

项目名称：林芝市本级养老服务平台建设项目

项目主管部门（单位）：（公章）

填报人姓名：肖海燕

联系电话：13989040665

填报日期：2025年5月16

林芝市财政局制

2025年

一、项目基本情况

为认真贯彻落实谌贻琴国务委员在林芝调研民政工作期间关于建设“数字化民政”指示精神，按照市委政府关于智慧城市建设相关要求，为全面提升养老服务能力建设提高服务水平，建立养老信息化平台及各县区信息平台端口接入。林芝市本级养老服务平台建设项目，为2024年中央专项彩票公益金支持项目，总投资700万元。

- 绩效自评工作组织情况。

成立林芝市民政局自评工作小组，整理收集项目资料，按照既定标准和流程对该项目绩效进行全面、客观评价。

三、绩效指标分析情况（对照附件2《项目绩效自评指标评分表》分析）

（一）自评分数92分。

（二）评价指标分析。

1. 过程。组织实施招标代理机构遴选工作，由西藏建通工程项目管理有限公司开展招标工作，于2024年12月31日开标，中标公司为中移系统集成有限公司。并签订招标代理合同和施工合同，该项目于2025年1月开工建设，该项目目前所有设备已到位，完成系统功能测试，正在开发小程序，计划2025年8月竣工。

2. 产出。项目总投资700万元，中标价为571万元，2024年8月至12月，完成项目前期工作和招标工作。

3. 效益。为老年人提供更加便捷、高效、个性化的养老服务，有效提升养老服务智能化，不断提升社会公益机构服务能力和水平，为人口老龄化作出积极贡献。

四、改进意见（计划）

加快推进项目进度，严格把关各流程，争取如期竣工验收。五、其他需要说明的情况

无