林芝市殡仪馆建设项目

支出绩效自评报告

项目名称：林芝市殡仪馆建设项目

项目主管部门（单位）：林芝市民政局（公章）

填报人姓名：肖海燕

联系电话：13989040665

填报日期：2025年5月16日

林芝市财政局制

2025年

一、项目基本情况

林芝市殡仪馆建设项目，为2020年中央专项彩票公益金支持项目，总投资6000万元，占地面积1.33 7公顷（20.388亩），建设殡仪馆主楼3427. 30平方米、业务用房619. 40平方米、骨灰存放室148. 44平方米、燃灯房17. 64平方米、遗物焚烧房17. 64平方米、公共厕所24. 75平方米、大门46. 26平方米、尾气处理间166. 95平方米、水泵房和柴油发电机房336. 02平方米，并配套露草地转702平方米、道路硬化2680. 00平方米、花岗岩铺装1520. 82平方米、围墙450米、网围栏572米、护坡4555. 50平方米、截洪沟520米、入场道路2400. 00平方米、蓄水池1座和土石方、绿化、挡土墙、给排水、电气等附属工程，以及成品垃圾池、消毒池、一体化污水处理提升设备等建筑配套设备，拣灰火化机、塔式遗物焚烧路、殡葬车等殡葬设备，办公桌、沙发、电脑、档案柜等办公设备，及燃灯房操作台、等设备及工器具。该项目资金于2020年3月17日到位。于2023年5月开工建设，2024年11月竣工。

- 绩效自评工作组织情况。

成立林芝市民政局自评工作小组，整理收集项目资料，按照既定标准和流程对该项目绩效进行全面、客观评价。

三、绩效指标分析情况（对照附件2《项目绩效自评指标评分表》分析）

（一）自评分数得分98分。

（二）评价指标分析。

1. 过程。2020年11月19日取得了《关于林芝市殡仪馆建设项目可行性研究报告的批复》（林发改社会〔2020〕286号）；2021年7月19日由市发改委下发了概算批复（林发改投资〔2021〕125号）。我局在项目开工前完成了测绘、勘界、用地补偿、用地预审、选址意见书、用地规划许可、灾评、水土保持、环评、风评、节地评价、林评、可研、初设和概算、施工许可等前置手续。于2023年5月开工建设，2024年11月竣工。

2. 产出。林芝市殡仪馆于2025年1月试运行，截止目前共，接运5具，存放5具，火花遗体15具。

3. 效益。有效提升殡葬服务水平，不断提升社会公益机构服务能力和水平。

四、改进意见（计划）

无

五、其他需要说明的情况

无