林芝市殡仪馆智能系统项目

支出绩效自评报告

项目名称：林芝市殡仪馆智能系统项目

项目主管部门（单位）：林芝市民政局（公章）

填报人姓名：肖海燕

联系电话：13989040665

填报日期：2025年5月16日

林芝市财政局制

2025年

一、项目基本情况

林芝市殡仪馆智能系统项目，为2024年中央专项彩票公益金支持项目，总投资386.7万元，建立智能播报系统、监控管理系统及职能终端产品为基础，构建精准服务、主动关怀两大服务方式，建设内容包括：智能系统信息化建设、智能终端产品、整体监控系统等，该项目由西藏荣升工程项目管理有限公司开展招标工作，于2024年12月26日开标，中标公司为中移系统集成有限公司。该项目于2025年1月开工建设，计划2025年8月竣工。

- 绩效自评工作组织情况。

成立林芝市民政局自评工作小组，整理收集项目资料，按照既定标准和流程对该项目绩效进行全面、客观评价。

三、绩效指标分析情况（对照附件2《项目绩效自评指标评分表》分析）

（一）自评分数得分92分。

（二）评价指标分析。

1. 过程。组织实施招标代理机构遴选工作，由西藏荣升工程项目管理有限公司开展招标工作，于2024年12月26日开标，中标公司为中移系统集成有限公司，并签订招标代理合同和施工合同，该项目于2025年1月开工建设，该项目目前完成系统和监控、广播等所有设备安装及功能测试，计划2025年8月竣工。

2. 产出。项目总投资386.7万元，中标价为304.9万元，2024年8月至12月，完成项目前期工作和招标工作。

3. 效益。有效提升殡葬服务智能化，不断提升社会公益机构服务能力和水平。

四、改进意见（计划）

加快推进项目进度，严格把关各流程，争取如期竣工验收。

五、其他需要说明的情况

无